

#### АДМИНИСТРАЦИЯ

**РОЗОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 14.09.2020 № 38а

с. Розовое

**«О внесении изменений в постановление администрации Розовского муниципального образования от 16.11.2018 № 56»**

В целях совершенствования системы комплексного благоустройства муниципального образования, создания комфортных условий проживания и отдыха населения и руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом Розовского муниципального образования, администрация Розовского муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление от 16.11.2018 года № 56 об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Розовского муниципального образования на 2019-2025 годы» ( с изменениями от 05.11.2019 г. № 33, от 17.12.2019 № 44, от 25.02.2020 № 10; от 03.04.202 № 14;от 09.09.2020№37) изложив его в новой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в установленном порядке.  
 3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

**Врио главы Розовского**

**муниципального образования Л.Н.Муханбеткалиева**

Приложение к постановлению администрации Розовского муниципального образования

От 14.09.2020 № 38а

**Муниципальная программа**

**«Благоустройство территории Розовского муниципального образования**

**на 2019-2025 годы»**

**Паспорт**

**муниципальной программы**

**«Благоустройство территории Розовского муниципального образования** на **2019-2025 годы**»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Благоустройство территории Розовского муниципального образования на 2019-2025 годы» | | | | | | | |
| цель муниципальной программы | Совершенствование системы комплексного благоустройства Розовского муниципального образования, создание комфортных условий проживания и отдыха населения Розовского муниципального образования | | | | | | | |
| Задачи муниципальной программы | - разработка плана проведения мероприятий комплексного благоустройства территории муниципального образования с учетом приоритетности таких мероприятий; - осуществление работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов благоустройства, расположенных на территории Розовского МО; - приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенного пункта | | | | | | | |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2019-2025 годы | | | | | | | |
| Перечень подпрограмм | - | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Розовского муниципального образования | | | | | | | |
| Соисполнитель программы | - | | | | | | | |
| Объемы финансового обеспечения муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс.руб.) | | | | | | | |
| Всего | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Всего в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет | 2677,6 | 457,3 | 638,5 | 357,8 | 380,5 | 415,0 | 430,0 | 450,0 |
| Федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Областной бюджет | - | - | 700,0 | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники (спонсорские) | - | - | 230,0  400,0 | 230 | 230 | - | - | - |
| итого | 2677,6 | 457,3 | 1968,5 | 587,8 | 610,5 | 415,0 | 430,0 | 450,0 |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | Реализация мероприятий Программы приведет к достижению следующих результатов:  -     повышение уровня озеленения и эстетичности населенных пунктов, расположенных на территории Розовского муниципального образования;  -        повышение уровня комфортности и чистоты населенного пункта, расположенного на территории Розовского муниципального образования, посредством установки дополнительного количества малых архитектурных форм (скамеек, урн) | | | | | | | |
| Система организации контроля над исполнением программы | Контроль за ходом реализации Программы осуществляет глава Розовского муниципального образования | | | | | | | |

**1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

Программа по благоустройству населенных пунктов расположенных на территории Розовского муниципального образования, разработана в соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления», Уставом Розовского муниципального образования.

Отсутствие государственной поддержки мероприятий по развитию и модернизации объектов благоустройства на территории муниципального образования, снижение уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к муниципальной собственности приводит к снижению уровня благоустройства в населенных пунктов муниципального образования.

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления муниципального образования. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории Розовского муниципального образования нельзя добиться существенного повышения имеющегося потенциала муниципального образования, обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.

Большинство объектов внешнего благоустройства населенного пункта, таких как зоны отдыха, инженерные коммуникации и объекты, до настоящего времени не обеспечивают комфортных условий для жизни и деятельности населения и нуждаются в ремонте и реконструкции.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства населенного пункта необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства Розовского муниципального образования невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей муниципального образования. Важна четкая согласованность действий администрации муниципального образования, организаций и учреждений на территории муниципального образования. Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач.

**2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Основные цели программы:

Совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования, создание комфортных условий проживания и отдыха населения.

Такое достижение в рамках программы будет обеспечено выполнением следующих задач:  
- разработка плана проведения мероприятий комплексного благоустройства территории муниципального образования с учетом приоритетности таких мероприятий;  
- осуществление работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов благоустройства, расположенных на территории Розовского МО;  
- приведение в качественное состояние элементов благоустройства населенного пункта

Сроки реализации программы- 2019 – 2025 годы.

Общий объем финансирования Программы составляет (прогнозно) 2827,6 тысяча рублей из средств местного бюджета, в том числе в 2019 году – 457,3 тысяч рублей, в 2020 году - 638,5 тысяч рублей, в 2021 году – 587,8 тысяч рублей, 2022 год – 610,5 тыс.руб., 2023 год – 415,0 тыс.руб., 2024 год – 430,0 тыс.руб., 2025 год – 450,0 тыс.руб.

**3. Организация управления реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения**

Контроль за ходом выполнения Программы осуществляет заказчик – администрация Розовского муниципального образования.

**4. Перечень программных мероприятий**

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **пп** | **Наименование мероприятий** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.) (прогнозно)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2019** | **2020** | | | **2021** | | | | **2022** | | | | | | | | | **2023** | | | **2024** | | | **2025** | |
| **В том числе за счет средств** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | **Местного бюджета** | **Местного бюджета** | **Областной бюджет** | **Внебюджетные источники (спонсорские)** | | **Местного бюджета** | **областной** | **спонсорские** | **Местного бюджета** | | | **областной** | | **спонсорские** | | | | **Местного бюджета** | | | **Местного бюджета** | | | **Местного бюджета** | |
|  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | |
| **1. Озеленение** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  | |
| 1 | Разбивка клумб на территории муниципального образования | 0,0 | 0,0 |  |  | | 10,0 |  |  | 12,0 | | |  | | |  | | | 15,0 | | | 15,0 | | | 15,0 | |
| 2 | Высадка зеленых насаждений по улицам сел, покос травы, приобретение саженцев | 0,0 | 30,0 |  |  | | 10,0 |  |  | 20,0 | | |  | | |  | | | 20,0 | | | 20,0 | | | 20,0 | |
| 3 | Побелка деревьев | 5,0 | 0,0 |  |  | | 3,0 |  |  | 3,0 | | |  | | |  | | | 3,0 | | | 3,0 | | | 3,0 | |
| 4 | Спил и обрезка деревьев по улицам сел муниципального образования | 0,0 | 0,0 |  |  | | 0,0 |  |  | 10,0 | | |  | | |  | | | 10,0 | | | 10,0 | | | 10,0 | |
|  | **Итого по разделу 1** | **5,0** | **30,0** |  |  | | **23,0** |  |  | **45,0** | | |  | | |  | | | **48,0** | | | **48,0** | | | **48,0** | |
| **2. Содержание памятников** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Содержание и ремонт изгороди памятника-мемориала | 8,0 | 15,0 |  |  | | 5,0 |  |  | 20,0 | | |  | | |  | | | 10,0 | | | 10,0 | | | 10,0 | |
| 2 | Уборка территории памятника-мемориала и братской могилы от мусора | 11,1 | 0,0 |  |  | | 5,0 |  |  | 10,0 | |  | | |  | | | | 5,0 | | | 5,0 | | | 5,0 | |
| 3 | Вывоз мусора с территории памятника-мемориала и братской могилы | 5,0 | 0,0 |  |  | | 3,0 |  |  | 5,0 | |  | | |  | | | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
| 4 | Ремонт памятника-мемориала и братской могилы | 4,8 | 10,0 |  |  | | 5,0 |  |  | 15,0 | |  | | |  | | | | 10,0 | | | 10,0 | | | 10,0 | |
| 5 | Проведение комплекса мероприятий по обустройству мест захоронения погибших при защите отечества | 53,5 |  |  |  | |  |  |  |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | |  | |
|  | **Итого по разделу 2** | **82,4** | **25,0** |  |  | | **18,0** |  |  | **50,0** | |  | | |  | | | | **25,0** | | | **25,0** | | | **25,0** | |
| **3. Обустройство мест массового отдыха** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | «Комплексное развитие сельских территорий» - создание и обустройство зон отдыха (спортивных и детских площадок) | 0,0 | 70,0 | 700,0 | 230,0 | | 120,0 |  | 230,0 | 70,0 | | |  | | | | 230,0 | | 80,0 | | | 80,0 | | | 80,0 | |
| 2 | Уборка территории детских площадок от мусора, сорной растительности  Приобретение ТМЦ и основных средств, приобретение речного песка; составление смет на монтаж ограждения детских площадок; установка видеонаблюдения и приобретение средств видеонаблюдения | 21,0 | 180,0 |  |  | | 5,0 |  |  | | 10,0 | |  | | | |  | | | 10,0 | | | 10,0 | | | 10,0 |
| 3 | Установка дополнительных элементов на детских площадках | 0,0 | 0,0 |  |  | | 0,0 |  |  | 30,0 | |  | | | | |  | | 20,0 | | | 20,0 | | | 20,0 | |
| 4 | Изготовление и установка запрещающих знаков в местах опасных для купания | 0,0 | 0,0 |  |  | | 5,0 |  |  | 0,0 | |  | | | | |  | | 3,0 | | | 3,0 | | | 3,0 | |
| 5 | Изготовление стендов, стел | 142,0 | 0,0 |  |  | | 3,7 |  |  | 10,0 | |  | | | | |  | | 0,0 | | | 0,0 | | | 20,0 | |
| 6 | Проведение проверки сметной документации, стройконтроль | 11,0 | 40,0 |  |  | |  |  |  |  | |  | | | | |  | |  | | |  | | |  | |
|  | **Итого по разделу 3** | **174,0** | **290,0** | **700,0** | **230,0** | | **133,7** |  |  | **120,0** | |  | | | | |  | | **113,0** | | | **113,0** | | | **133,0** | |
| **4. Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия на территории муниципального образования** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Сбор и вывоз ртутьсодержащих ламп с территории муниципального образования | 0,0 | 1,5 |  |  | | 5,0 |  |  | 10,0 | |  | | | | |  | | 5,0 | | | 5,0 | | | 5,0 | |
| 2 | Проведение дератизации на площадках временного накопления ТБО | 5,0 | 1,0 |  |  | | 5,0 |  |  | 0,0 | |  | | | | |  | | 0,0 | | | 0,0 | | | 0,0 | |
|  | **Итого по разделу 4** | **5,0** | **2,5** |  |  | | **10,0** |  |  | **10,0** | |  | | | | |  | | **5,0** | | | **5,0** | | | **5,0** | |
| **5. Работы по благоустройству** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Расчистка дорог от снега на территории Розовского МО | 0,0 | 0,0 |  |  | | 0,0 |  |  | 5,5 | | | |  | | | |  | | | 60,0 | | | 75,0 | | 75,0 | |
| 2. | Покос травы на территории Розовского МО | 0,0 | 0,0 |  |  | | 20,0 |  |  | 5,0 | | | |  | | | |  | | | 5,0 | | | 5,0 | | 5,0 | |
| 3. | Ремонт бордюров на территории Розовского МО | 3,0 | 0,0 |  |  | | 5,0 |  |  | 5,0 | | | |  | | | |  | | | 5,0 | | | 5,0 | | 5,0 | |
| 4. | Ликвидация несанкционированных свалок | 0,0 | 0,0 |  |  | | 15,5 |  |  | 5,0 | | | |  | | | |  | | | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 | |
| 5. | Уличное освещение | 129,9 | 132,5 |  |  | | 135,0 |  |  | 135,0 | | | |  | | | |  | | | 135,0 | | | 135,0 | | 135,0 | |
| 6 | Установка прожекторов уличного освещения; приобретение светильников, кронштейнов, зажимов ответвительных изолированных, лампочек для светильников | 58,0 | 56,5 |  |  | | 5,0 |  |  | 0,0 | | | |  | | | |  | | | 19,0 | | | 19,0 | | 19,0 | |
| 7 | Проведение археологического обследования (разведок) и установления границ объекта археологического наследия |  | 102,0 |  |  | |  |  |  |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | |
|  | **Итого по разделу 5** | **190,9** | **291,0** | **700,0** | **230,0** | | **180,5** |  | **230,0** | **155,5** | | | |  | | | | **230,0** | | | **224** | | | **239,0** | | **239** | |
|  | **Всего** | **457,3** | **638,5** | **700,0** | **230,0** | | **587,8** | | | **610,5** | | | | | | | | | | | **415** | | | **430,0** | | **450** | |

|  |
| --- |
|  |

**5. Прогноз ожидаемых социально-экономических, экологических результатов реализации программы**

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории Розовского муниципального образования.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу;

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций муниципального образования к работам по благоустройству;

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

**Верно:**

**Главный специалист Л.Н.Муханбеткалиева**